江西汇盈环保科技有限公司120kt/a阴极铜项目

电解工序防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2021-01

发布日期：2021年03月04日

- 招标条件

- 项目名称：江西汇盈环保科技有限公司120kt/a阴极铜项目电解工序防火涂

料工程

2、招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：江西省上饶市

2、工作内容：

（1）柱间支撑:薄涂型耐火极限不低于2.5h，工程量约863㎡；

（2）天窗架、屋架、屋盖支撑系统、系杆:超薄型耐火极限不低于1.0h，工程量约13469㎡；

（3）吊车梁:超薄型耐火极限不低于1.5h，工程量约899㎡；

注：工程量以现场实际发生为准。

3、计划工期：开工时间2021年03月12日至完工时间2021年04月30日且满足现场施工总工期要求。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

三、投标人资格要求

1、提供经过年检合格的营业执照、资质证书（消防设施工程专业承包企业资质等级标准三级及以上资质），安全生产许可证等复印件。

2、拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）。现场安全员考核证（C类）。

3、近三年类似工程业绩、所有消防材料必须通过国家及江西省上饶市相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2021年03月09日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2021年03月10日09时00分；

送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515