铜山矿区大凹山-寒山水泥用石灰岩矿980万吨/年露天

开采建设防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2021-13

发布日期：2021年08月04日

- 招标条件

1、项目名称：铜山矿区大凹山-寒山水泥用石灰岩矿980万吨/年露天开采建设防火涂料工程

2、招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：铜陵市郊区铜山镇

2、工作内容：

（1）筛分车间：

①钢柱、柱间支撑及柱间系杆耐火极限2.5h，工程量约4294㎡；

②吊车梁、平台梁耐火极限1.5h，工程量约2359㎡；

③钢梁、屋面支撑、系杆耐火极限1.0h，面积约992.7㎡；

- 细碎车间：

①钢柱、柱间支撑及柱间系杆耐火极限2.0h，工程量约498.8㎡；

②钢梁、吊车梁、屋面支撑及系杆耐火极限1.0h，工程量约369㎡；

- 粗碎车间:

①钢柱、柱间支撑及柱间系杆耐火极限2.5h，工程量约1211.9㎡；

②钢梁、屋面支撑及系杆耐火极限1.0h，工程量约368.7㎡；

（4）3#、4#、12#、23#、24#皮带廊：

①钢柱、柱间支撑及系杆耐火极限2.5h，工程量约1877.3㎡(室外构件)；

②钢桁架梁耐火极限1.5h，工程量约3205.2㎡；

③楼面钢板耐火极限1.0h，工程量约1082.5㎡。

注：耐火极限2.5h及2.0h的采用非膨胀型防火涂料，耐火极限不大于1.5h的采用膨胀型防火涂料，颜色均为中灰色（同钢构件面漆颜色）。工程量以现场实际发生为准。

3、计划工期：开工时间2021年08月25日至完工时间2021年10月31日,且满足现场施工总工期要求。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

三、投标人资格要求

2.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书（企业资质要求消防设施工程专业承包贰级或以上资质）、安全生产许可证等复印件。

2.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

2.3企业具有安全生产管理机构，企业主要负责人、分管负责人及安全管理人员持有培训合格证书，企业制定了安全生产责任制及其他安全管理规章制度、岗位安全操作规程；

2.4拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。特种作业人员（含厂内机动车辆、道路交通车辆驾驶人员）持有有效的特种作业人员证书（驾驶证书），其他作业人员经过安全教育培训并考核合格；企业自有或其租用的特种设备按期监督检验并具有检验合格证明，项目部制定了有关的安全管理制度、岗位安全操作规程；项目部近两年未发生工亡事故，且具有针对工程建设的安全技术措施或方案。

2.5近三年类似工程业绩，应附合同协议书和竣工验收报告。所有消防材料必须通过国家及铜陵市相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2021年08月10日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2021年08月11日09时00分

送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515