安庆铜矿、铜箔主厂房及新基地1#仓库、2#车间

防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2022-13

发布日期：2022年08月19日

- 招标条件

- 项目名称：安庆铜矿、铜箔主厂房及新基地1#仓库、2#车间防火涂料工程

- 招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：安庆铜矿厂区内、铜箔厂区内及铜陵经济开发区西部院区

2、工作内容：

- 安庆铜矿防火涂料工程

- ①筛分车间：

- 钢柱及柱间支撑厚涂型耐火时限2.0h，工程量约716㎡；

- 钢梁、屋面支撑、系杆及吊车梁薄涂型耐火时限1.0h，工程量约737㎡；

- ②3#转运站：

- 钢柱厚涂型耐火时限2.0h，工程量约164㎡；

- 钢梁、单轨吊薄涂型耐火时限1.0h，工程量约233㎡；

- ③备品备件库：

- 钢柱、柱间支撑厚涂型耐火时限2.0h，工程量约346.6㎡；

- 钢梁、吊车梁、系杆及屋面支撑薄涂型耐火时限1.0h，工程量约392.1㎡；

- ④11#皮带廊：

- 钢柱和柱间支撑厚涂型耐火时限2.5h，工程量约201㎡；

- 楼面钢梁、楼面支撑薄涂型耐火时限1.5h，工程量约186.6㎡；

- 屋面钢梁及屋面支撑薄涂型耐火时限1.0h，工程量约144.5㎡；

- ⑤12#皮带廊：

- 钢柱和柱间支撑厚涂型耐火时限2.5h，工程量约171.2㎡；

- 楼面钢梁及楼面支撑薄涂型耐火时限1.5h，工程量约152.8㎡；

- 屋面钢梁及屋面支撑薄涂型耐火时限1.0h，工程量约118.5㎡；

- ⑥13#皮带廊：

- 钢柱和柱间支撑厚涂型耐火时限2.5h，工程量约80.6㎡；

- 楼面钢梁及楼面支撑薄涂型耐火时限1.5h，工程量约115.9㎡；

- 屋面钢梁及屋面支撑薄涂型耐火时限1.0h，工程量约91.3㎡；

- 注：以上防火涂料做法依据蓝图和根据设计要求防火时长1.0h/1.5h采用薄涂型防火涂料，2.0h/2.5h采用厚涂型防火涂料，防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场确认，工程量以现场实际发生为准。

- 铜箔主厂房防火涂料

- 钢柱、柱间刚性系杆非膨胀型耐火等级2.5h，厚度＞20mm，工程量约145.12㎡；

- 钢梁、屋面支撑、系杆采用膨胀型耐火等级1h工程量约5552.62㎡。

- 注：防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场确认，工程量以现场实际发生为准。

- 铜冠建安产业升级基地项目-2#车间防火涂料

- 钢柱、柱间支撑、柱系杆薄涂型耐火极限2.0h，工程量约2362㎡；

- 吊车梁薄涂型耐火极限1.5h，工程量约1634㎡；

- 屋面梁、屋面系杆、水平支撑、隅撑薄涂型耐火极限1.0h，工程量约2033㎡；

- 注：以上防火涂料采用薄涂涂型防火涂料，防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场确认，工程量以现场实际发生为准。

- 铜冠建安产业升级基地项目-1#仓库防火涂料

- 钢柱、吊车梁、柱间支撑、柱系杆厚涂型耐火极限2.5h，工程量约1426㎡；

- 钢梁薄涂型耐火极限1.5h，工程量约719㎡；

- 屋面系杆、水平支撑、隅撑薄涂型耐火极限1.0h，工程量约234㎡；

- 注：防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场确认，工程量以现场实际发生为准。

3、计划工期：铜冠建安产业升级基地项目-2#车间要求8月26日进场，9月9日完工；安庆铜矿项目要求8月26日进场；铜箔主厂房及基地1#仓库项目工期需满足现场施工要求，具体节点以现场项目经理确定为准。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

1.6承包方式：包工包料。

三、投标人资格要求

3.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书（企业资质要求消防设施工程专业承包贰级或以上资质）、安全生产许可证等复印件。

3.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。提供安全生产管理机构。特种作业人员（含厂内机动车辆、道路交通车辆驾驶人员）持有有效的特种作业人员证书（驾驶证书），其他作业人员经过安全教育培训并考核合格；企业自有或其租用的特种设备按期监督检验并具有检验合格证明，项目部制定了有关的安全管理制度、岗位安全操作规程；项目部近两年未发生工亡事故，且具有针对工程建设的安全技术措施或方案。

3.4近三年类似工程业绩，应附合同协议书和竣工验收报告。所有消防材料必须通过国家及当地市级相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2022年08月25日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2022年08月25日09时00分

送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515