铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司10万吨年尾矿资源综合利用项目安全“三同时”报告技术服务

编号：TGJA-JY-2023-07

项 目 名 称：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司10万吨年尾矿

资源综合利用项目安全“三同时”报告技术服务

招  标  人：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

日      期： 2023年2月7日

铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

10万吨年尾矿资源综合利用项目安全“三同时”报告技术服务

竞价邀请书

铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司10万吨年尾矿资源综合利用项目安全“三同时”报告技术服务工作已准备就绪，满足招标条件。

一、项目概况与招标范围

1.1项目名称：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司10万吨年尾矿资源综合利用项目安全“三同时”报告技术服务工作

1.2招 标 人：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

1.3资金来源：企业自筹

1.4工程地点：铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段199号

1.5项目内容：

安全“三同时”需满足《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令，2015年修改版），具体要求详见下表。

| 委托内容 | 工期 |
| --- | --- |
| 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 10万吨/年尾矿资源综合利用项目生产条件、经营活动潜在风险和设施综合分析报告（安全预评价） | 项目备案，合同签订后20 日内组织专家评审、备案 |
| 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 10万吨/年尾矿资源综合利用项目安全设施设计专篇 | 生产条件和设施综合分析报告（安全预评价）报告通过专家评审后 25 日内组织专家评审、备案 |
| 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司生产安全事故应急预案修订更新 | 项目试生产后 30 日内组织专家评审验收并备案 |
| 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 10万吨/年尾矿资源综合利用项目安全验收评价 | 项目试生产后30日内组织专家评审验收并备案 |

本招标文件的解释权归铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

注：以上分析报告、设计专篇、生产安全事故应急预案、验收评价报告完成后电子版和纸质版各提交伍份正式评审报告给业主。

- 1.6计划工期：合同自签订日期起50天内完成。

- 1.7质量要求：能确保编制的铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司10万吨/年尾矿资源综合利用项目生产条件、经营活动潜在风险和设施综合分析报告（安全预评价）、安全设施设计专篇、生产安全事故应急预案修订更新、安全验收评价符合现行的法律法规要求，并在上级管理部门通过评审备案。

- 投标人资格要求

2.1投标人须提供经过年检合格营业执照复印件。

2.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

2.3近三年生产安全事故和突发环境事件应急预案业绩。

三、投标文件的编制及提交

3.1投标文件的组成

封面

法定代表人身份证明书（见附表1）

投标文件签署授权委托书（见附表2）

企业营业执照复印件

工期、质量及安全承诺书（见附表3）

投标报价表(见附表4)

3.2投标须知

3.2.1报价方式：本项目报价采用如下： 最高限价100000.00元（含6%增值税）。

3.2.2该工程不安排施工现场踏勘（自行勘察），不举行招标答疑会，若有疑问，可联系：张峰，电话：18756223031；

3.3工程款支付：

铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司10万吨/年尾矿资源综合利用项目生产条件、经营活动潜在风险和设施综合分析报告（安全预评价）、安全设施设计专篇、生产安全事故应急预案修订更新、安全验收评价备案完成后30天内进行付款。

3.4投标文件的获取、提交

3.4.1报名时间：截止2023年2月13日，潜在投标人到铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司安环部报名，并填写报名资料和登记表。

联系人：张 峰   联系电话：18756223031

3.4.2书面装订成册并签章密封（纸质版2份，正本1份，副本1份）。

3.4.3密封袋上应写明：

招标人名称；招标编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；投标人名称和地址。

3.4.4不按照招标书规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。

3.4.5投标截止时间：2023年2月16日上午9时。

四、开标、评标及定标

4.1开标不邀请投标人参加。

4.2该工程采用合理低价法评标，首先对各投标人在工期、质量、安环要求等符合性进行评审。评审合格后依据报价对投标人由低到高排序，推荐1名中标候选人。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

①、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

②、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

③、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

④、投标文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与招标文件不一致的；

⑤、投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

⑥、没有按照招标文件要求提供投标担保；

⑦、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

⑧、投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

⑨、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

4.3根据评标委员会的评标报告报公司，研究确定中标人，并形成定标纪要，发中标通知书。

五、合同签订

5.1项目管理单位负责与中标人按照招标文件、投标文件及中标通知书及时签订专业工程承包合同，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

2、项目管理部门：铜冠建材安环部   联系人：张峰   联系电话：18756223031

七、投标文件送达

6.1送达地点：安徽省铜陵市黄山大道南段879号，铜冠建安公司四楼经营部，

收件人：黄赟   联系电话：18656211500

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

{招标工程项目名称}安全“三同时”招标

投标文件

招标编号： ｛招标编号｝

项目名称：       	｛招标工程项目名称｝

投标人：                        （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               （签章）

日  期：           年      月   日

附表1：

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓    名：     性别：       年龄：        职务：

系               （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖公章）

日    期：      年     月     日

附表2：

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系                        （投 标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托日期：       年     月     日

附表3：

工期、质量及安全承诺书

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划工期 | 按业主要求 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 符合法律法规要求，并在上级管理部门通过评审备案 |  |  |
| 3 | 安 全 | 安全无事故，文明施工 |  |  |

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）

日期：

附表4：

铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

10万吨/年尾矿资源综合利用项目安全“三同时”报告技术服务报价表

| 序号 | 单位 | 项目 | 最高限价 | 含税报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 10万吨/年尾矿资源综合利用项目生产条件、经营活动潜在风险和设施综合分析报告（安全预评价） | (100000元，含6%增值税) |  |
|  |  | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 10万吨/年尾矿资源综合利用项目安全设施设计专篇 |  |  |
|  |  | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司生产安全事故应急预案修订更新备案 |  |  |
|  |  | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 10万吨/年尾矿资源综合利用项目安全验收评价 |  |  |
| 2 | 合 计 |  |  |  |

单位：（盖章）

年    月     日